07/05/2021
BETAILLE
Antonin

Compte-rendu Hebdomadaire Bras Manipulateur
Semaine 2
Jour 1 :
Avancement du déploiement du TurtleBot :
- installation fonctionnelle de ROS melodic sur la raspberry et installation des packages du turtlebot
- ssh ok
- nodes de SLAM, teleopération fonctionnels
→ PROBLÈME : Déconnexion intempestive de la raspberrry

Réunion projet global :
Réaffirmation du fait que la base mobile autonome doit être fonctionnelle pour éspérer intégrer d’autres parrties robotisées

Jour 2 :
Avancement du déploiement du TurtleBot :
- Recherches sur les causes des déconnexions de la raspberry
→ Essais sur ROS Noetic, même problème. Pas de solution à l’heure actuelle
- Mise en place de raspicam_node
→ Package installé depuis la source car destiné à kinetic. Mais problème de librairie insolvable avec Ubuntu 18.04 : mmal libraries
https://githubmemory.com/repo/UbiquityRobotics/raspicam_node/issues/105
Solution envisagée : utiliser usb_cam node à la place

Jour 3 :
Avancement du déploiement du TurtleBot :
- Tentative d’installation de mmal depuis une solution proposée sur ROS Answers:
https://answers.ros.org/question/356280/raspberry-pi-cam-node-for-melodic-ubuntu-1804-server/
L’installation a fonctionné, la compilation aussi.
Autres actions réalisées:
- redirection vers les nouvelles bibliothèques avec :
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=51925
- fixation des erreurs de permission de dev/vchiq/ (sudo chmod 777 dev/vchiq)
 → Cependant au final la caméra ne se lance pas :
mmal : Failed to create camera_info component

- Tentative de réparation du fichier turtle.sh qui lance la totalité du projet.
Problématique : comment effectuer un roslaunch dans un .sh depuis une connexion SSH ?
→ Utilisation de env-loader recommandée mais besoin de recherches

Conclusion sur la viabilité de la version ROS melodic :
Impossibilité d’utiliser le module de caméra de la raspberry. Il faudrait obligatoirement utiliser une camera USB en utilisant le node associé. Le temps d’investissement est trop long pour cela
Je vais créer une nouvelle machine virtuelle utilisant Ubuntu 16.04 pour installer ROS kinetic et ne plus avoir de problèmes avec les bibliothèques. Je vais également réinitialiser la carte SD de la raspberry afin de revenir à la configuration de départ.
Je garde cependant la machine virtuelle utilisant Ubuntu 18.04 afin de travailler avec le bras Niryo