07/05/2021
BETAILLE
Antonin

Compte-rendu Hebdomadaire Bras Manipulateur
Semaine 3
Jour 1 :
Nouvelle machine virtuelle :
Installation de la nouvelle machine virtuelle sous Ubuntu 16.04.
Installation de ROS kinetic via le quick start de Robotis
Avancement du déploiement du TurtleBot :
- installation fonctionnelle de ROS kinetic sur la raspberry et installation des packages du turtlebot3 (E-manual Robotis section kinetic)
- nodes de SLAM, teleopération fonctionnels. Cependant la présence des baies vitrées détériore le processus de création de la carte pendant le SLAM.

Réunion projet global :
Réaffirmation du fait que le bras robotique Niryo One doit pouvoir fonctionner avec ROS kinetic (c’est le cas)

Jour 2 :
Avancement du déploiement du TurtleBot :
- Création de la carte grâce au node de SLAM pendant la matinée, quand la luminosité est encore assez faible
- Test du node de navigation difficile
→ PROBLÈME : Inversion de la direction du nuage de points du LIDAR par rapport à la carte sur rviz (problème réglé, le LIDAR était monté à l’envers)
- Node de navigation testé et fonctionnel
- Toujours des problèmes avec turtle.sh et la commande roslaunch.
- Le module de la caméra est fonctionnel mais la page web n’a pas encore été testée

Début du déploiement du Niryo One :
- Téléchargement du manuel et suivi des instructions :
- connexion de 2 moteurs débranchés en suivant les instructions d’assemblage :
https://niryo.com/docs/niryo-one/assembly-guide/assemble-niryo-one/
- Téléchargement de NyrioOneStudio pour les intéractions avec le robot
- Connexion de Niryo au réseau Livebox-8d62 depuis Windows car la machine virtuelle ne le permet pas
- Update de l’image de la raspberry pi 3 du robot pour être sur la même version que le logiciel Studio

Jour 3 :
Prise en main du Niryo One :
- Utilisation de NiryoOneStudio et découverte des fonctionnalités :
→ 3 façons de programmer : via Blocky, API Python ou ROS
→ Différents outils avec de ID spécifiques
→ Un workspace pour les applications liées à la vision
→ Un mode d’apprentissage pour apprendre des différentes positions/configurations en positionnant le robot à la main
→ Calibration du Niryo conseillée manuellement
- Premiers tests depuis l’application
→ Possibilité de contrôler les articulations ou les positions de l’effecteur avec gestion de l’orientation RPY (attention, le robot peut tomber s’il n’est pas fixé convenablement. De plus il ne s’arrête pas en cas de choc. Il est important de s’adapter au poste de travail)
- Premier programme via l’interface Blocky
→ Le programme permet de faire du pick and place en repérant les objets à déplacer grâce à la caméra
→ Prise en main rapide et intuitive. Les fonctionnalités reprennent les fonctions de l’API
→ Il faut configurer un workspace qui doit être entièrement visible par la caméra pour y placer les objets (il faut donc prévoir une position d’observation adéquate pour repérer les objets)
→ Réalisation d’une petite vidéo montrant la séquence de fonctionnement :
https://youtu.be/Eiu68N-znYI
Jour 4 :
Recherche sur les fonctionnalités du Niryo One :
- Compréhension d’un démonstrateur simple en ROS:
→ Bibliothèque ROS du Niryo One : https://github.com/NiryoRobotics/niryo_one_ros
→ Démonstrateur avec le ROS stack : https://github.com/smaassen/niryo_one_tester
→ Prise en charge des déplacement compréhensible avec la bibliothèques des messages : https://github.com/NiryoRobotics/niryo_one_ros/tree/master/niryo_one_msgs
→ Pas d’exemple utilisant la caméra et le repérage d’objet avec la caméra

- Reflexion sur l’utilisation de l’API :
https://github.com/NiryoRobotics/niryo_one_ros/tree/master/niryo_one_python_api
→ L’API Python permet d’aller plus vite qu’en codant en ROS mais cache les fonctionnalités liées à ROS
→ Possibilité d’avoir recours à tensorFlow pour repérer et saisir toutes sortes d’objets
https://niryo.com/docs/niryo-one/niryo-one-industrial-demonstrators/visual-picking-with-artificial-intelligence/
- Problème lié au fonctionnement de la vision :
→ Tous les démonstrateurs utlisant la vision ont besoin du « workspace », c’est à dire une zone rectangulaire délimitée par des cibles faisant office d’arrêtes. Cette zone peut être de différentes tailles et orientations (même à la verticale). Il faut la calibrer manuellement avec le mode d’apprentissage sur l’application NiryoOneStudio.
→ Les programmes ont besoin de vérifier la présence et la visibilité des cibles pour permettre le repérage des objets placés dans le « workspace ».
Cependant, à quoi sert réellement le workspace ? Est-il possible de s’en passer ? En effet le Niryo One n’est pas censé être embarqué sur un robot mobile donc la présence obligatoire de workspaces peut poser problème dans le fonctionnement de l’ensemble dans les scénarios en conditions réelles.
Dans le cas où nous voulons nous passer du workspace, quelles sont les méthodes de traitement de l’image à adopter pour identifier l’objet à attraper et comment positionner le bras pour l’attraper ?