30/06/2021
BETAILLE
Antonin

Compte-rendu Hebdomadaire Bras Manipulateur
Semaine 10
Réunion projet global :
Objectif de la semaine :
→ Développer la correction de positionnement lors de la préhension d’objet avec le Niryo
→ Augmenter la vitesse de réception des commandes en diminuant le nombre de connexions ssh
Avancement sur le déploiement du Niryo One :
- Correction de la trajectoire
Utilisation du workspace :
Amélioration attendue depuis longtemps, la correction de la trajectoire du bras en cas de mauvais positionnement de la base mobile, a enfin sa première version.
Pour rappel, les contraintes que sont la présence d’un workspace et le positionnement approximatif de la base mobile influe sur la capacité des fonctions du Niryo à réaliser la préhension d’un objet. En effet, si la position relative de la base du bras par rapport au workspace ne correspond pas à celle prise en compte par le robot pendant la configuration du workspace, la préhension n’aboutit pas. La pince vient se fermer à une distance correspondant à l’erreur de positionnement du positionnement de la base mobile.
Alors, puisque le workspace est nécessaire pour utiliser les fonction du Niryo, je me suis servi de celui-ci pour aboutir à une solution. Il avait été pressenti d’estimer le déplacement du workspace pour venir ensuite modifier sa configuration avec les nouvelles positions des marqueurs. Cependant, bien que la détection des marqueurs était déjà possible, l’utilisation de ces coordonnées était soit trop complexe soit impossible pour redéfinir le workspace.
J’ai donc décidé de jouer sur la position du bras lorsque l’objet est détecté. Puisque l’erreur de position de préhension correspond à la translation du workspace par rapport au workspace de référence, il suffit de retrancher cette erreur à la position estimée pour retomber sur la bonne position.

Fonctionnement de la première correction :
Pour réaliser la correction j’ai récupéré les fonctions de détection des marqueurs pour estimer la translation des marqueurs avec OpenCV. J’ai d’abord pris une photo du workspace lorsque le bras est parfaitement positionné grâce à sa caméra embarquée : c’est la photo témoin. Ensuite, avant de pouvoir utiliser le bras j’ai demandé à prendre une nouvelle photo pour comparer la position des marqueurs. De cette façon j’ai fait une moyenne des translations pour obtenir la translation à retrancher à la position du préhenseur. Cette correction me permet de palier à des problèmes d’erreur dans le cas où l’erreur de positionnement se fait par translations dans le plan du workspace.
Problème de rotation :
Lorsque l’erreur de positionnement a pour origine une rotation selon a normale au workspace, le problème est un peu plus compliqué à gérer. Il ne suffit plus seulement de calculer la translation pour corriger la position du préhenseur car le repère a été changé. Alors plutôt que de passer par une solution à base de matrice de rotation j’ai préféré opérer en deux temps. Tout d’abord, corriger la rotation au niveau du turtlebot et ensuite laisser la première correction finir le travail. Pour cela j’ai estimé l’erreur d’orientation de la base mobile à l’aide de la caméra du Niryo pour ensuite faire tourner le niryo d’un angle équivalent dans le sens inverse pour corriger l’erreur.
Fonctionnement de la deuxième erreur :
L’erreur d’orientation est calculée grâce à la fonction arctan2 qui me permet de connaître l’angle dirigé entre 2 vecteurs. Les deux vecteurs de référence sont :
- le vecteur défini par les coordonnées des deux marqueurs inférieurs du workspace
- un vecteur arbitraire (x;0)
Le calcul qui en découle est le suivant :
angle = atan2(vector2.y, vector2.x) - atan2(vector1.y, vector1.x);
J’utilise ce calcul avec la photo témoin puis avec la photo de test avant l’action du bras.
Une fois la valeur de l’angle de la photo de test connue je l’utilise dans une fonction permettant au turtlebot de se réorienter en publiant sur le topic /cmd_vel. En connaissant la vitesse de rotation du turtlebot je peux lui ordonner d’effectuer une rotation pendant le temps nécessaire pour effectuer la correction en orientation. Une fois la rotation terminée je demande au programme d’appliquer la correction en translation.
- Fluidité de communication
Unification des scripts du Niryo  :
Lors du précédent CR, j’expliquais que j’avais un script pour chaque action : ce n’est désormais plus le cas.
Le principe était le suivant :
- clic sur un bouton
- communication de l’information au node /niryo_control
- dans le switch, appel du roslaunch de l’action
- le roslaunch lance le fichier bash de l’action
- le fichier bash effectue une connexion ssh avec le Niryo puis demande l’exécution du programme python de l’action.
- le programme vérifie la calibration puis le bras se met en mouvement
- à la fin de l’action le programme publie sur un topic que l’action est finie
- le programme se termine, quittant le terminal et coupant la connexion ssh
Ce procédé était fonctionnel mais à chaque appel de programme, il fallait attendre plusieurs secondes avant que le bras ne se mette à bouger. En effet, les connexions ssh, bien que relativement rapides, ralentissaient quand même la mise en marche du bras.
J’ai d’ailleurs tenté d’accélérer un peu la procédure de cette façon :
https://linux-tips.com/t/disabling-reverse-dns-lookups-in-ssh/222

C’est pourquoi j’ai converti les programmes ranger.py et servir.py en un seul programme où les actions sont traduites par des fonctions. Ce changement a également rendu le programme activation.py (qui lance la calibration au lancement du système) obsolète puisque toutes les actions relatives au Niryo ont été centralisées.
J’ai donc changé quelques principe de fonctionnement pour que certaines communications se fassent à l’intérieur du programme et plus par l’intermédiaire du node /niryo_control

Ajout de la correction  :
La correction a été intercalée entre la calibration et la boucle while dans laquelle le Niryo attend ses commandes.
Elle prend également la forme d’une boucle while qui commence par la prise du photo de test permettant de vérifier les erreurs de positionnement. S’il y a une erreur de rotation en fin de première boucle, la base mobile se réoriente. Puis une nouvelle photo est prise et les valeurs de translations sont recalculées avant d’être utilisée en argument des fonctions ranger et servir